Практическое занятие №1
Цель задания:
Научиться разрабатывать сценарии внедрения информационной системы (ИС) для рабочего места, анализировать потребности пользователей, а также планировать этапы внедрения и обучения.
Описание задачи:
Ваша команда получает задание разработать сценарий внедрения информационной системы для автоматизации рабочего процесса в компании. ИС предназначена для улучшения взаимодействия сотрудников, управления проектами и документооборота.
Этапы выполнения задания:
1. Исследование текущих процессов:
  1. Проведите интервью с сотрудниками разных уровней (менеджеры, исполнители, IT-специалисты) для выявления текущих проблем и потребностей.
  2. Подготовьте отчёт о текущих процессах и проблемах, которые необходимо решить с помощью ИС. (Отчёт в свободной форме)
2. Определение функциональных требований:
  1. Выбор стратегии внедрения и её обоснование
  2. На основе собранной информации составьте список функциональных требований к информационной системе. (Техническое задание ГОСТ 34, основные пункты)
  3. Убедитесь, что требования охватывают аспекты, такие как управление проектами, совместная работа, обмен документами и учет рабочего времени.
3. Разработка сценария внедрения:
  1. Опишите ключевые этапы внедрения ИС, включая: (Блок-схема)
    1. Подготовка инфраструктуры (аппаратное и программное обеспечение).
    2. Установка системы и первоначальная настройка.
    3. Пилотное тестирование с группой сотрудников.
    4. Полное развертывание системы в компании.
  2. Для каждого этапа определите: (дописать на стрелочках)
    1. Необходимые ресурсы (время, силы, стоимость).
    2. Ответственных лиц и группы.
    3. Индикаторы успешности (KPI, не пишите).
4. План обучения пользователей:
  1. Разработайте программу обучения для сотрудников, включая:
    1. Формат обучения (онлайн-курсы, семинары, руководства).
    2. Сроки и распределение групп по уровням подготовки.
  2. Подготовьте материалы для обучения (презентации, видеоуроки, инструкции).
5. Оценка рисков и план B:
  1. Идентифицируйте возможные риски, связанные с внедрением ИС. (В документе)
  2. Разработайте план действий на случай возникновения трудностей. (Блок-схема)
Ожидаемые результаты:
Комплексный сценарий внедрения ИС, который охватывает все вышеуказанные этапы.